宿迁市公共资源交易

政府采购

竞争性谈判文件

项目名称：江苏省宿迁中学食堂空调供电电缆采购及施工工程

采购编号：E3213010313201801052

采  购 人：江苏省宿迁中学

采购代理机构：江苏建协工程咨询有限公司

2018年1月

目    录

第一部分 竞争性谈判邀请函……………………………2

第二部分 竞标人须知……………………………………6

前附表………………………………………………6

一.总则………………………………………………7

二.竞争性谈判文件…………………………………7

三.竞标文件的编制…………………………………8

四.竞标文件的递交…………………………………12

五.无效标、废标条款………………………………13

六.谈判程序及最终报价……………………………14

七.成交及合同签订…………………………………16

八.验收及付款………………………………………17

九.质疑与投诉………………………………………18

十.评分办法…………………………………………19

第三部分 技术标准和要求………………………………20

第四部分 合同格式及条款………………………………21

第五部分 附件…………………………………………42

江苏省宿迁中学食堂空调供电电缆采购及施工工程（二次）

竞争性谈判邀请函

各竞标人：

江苏建协工程咨询有限公司受江苏省宿迁中学委托，就江苏省宿迁中学食堂空调供电电缆采购及施工工程进行竞争性谈判，欢迎合格竞标人前来参加谈判。

- 一、项目名称及编号

项目名称：江苏省宿迁中学食堂空调供电电缆采购及施工工程

项目编号：E3213010313201801052

- 二、采购项目简要说明

（一）本工程地点：江苏省宿迁中学。

（二）工程规模：预算约304000.00元。

（三）施工范围：江苏省宿迁中学食堂空调供电电缆采购及施工工程。

（四）工期：15日历天。

（五）质量要求;合格

（六）工程进度款的支付时间、方式：工程完工并经验收合格后付至合同价款的80%；工程审计结束后付至审定价的95%；余款待质保期满后付清（无息）。

（七）本项目采用最低评标价法。

- 三、合格竞标人资格要求

（一）供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，并提供下列材料；

1、供应商营业执照副本和税务登记证（或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书）；

2、2016年度的财务状况报告（指供应商经审计的财务报告或银行出具的资信证明，供应商成立不满一年的不需提供）；

3、2017年5月份以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（指供应商依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）；

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）竞标人无行贿记录，竞标人可登录“江苏省人民检察院行贿犯罪档案查询网”申请查询，并自行下载打印《行贿犯罪档案查询结果告知函》（盖有受理申请的人民检察院的行贿犯罪档案查询电子印章和防伪二维码，接受黑白打印件），也可以投标企业所在地或采购项目所在地检察机关出具的在有效期内的《查询行贿犯罪档案结果告知函》为准。（宿迁办理查询的地址和电话为：宿迁市洪泽湖路131号市检察院一楼西首“为民服务中心”，联系电话：0527-84366781；宿迁市宿城新区南海路1号宿城区检察院西门“为民服务中心”，电话：0527-82960624）；

（三）竞标人资质类别和等级：具备承装、承修、承试电力设施许可证五级及以上资质；

（四）竞标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（五）竞标人法定代表人的授权委托代理人和项目负责人必须为本单位人员，且在竞标文件中提供劳动合同及本单位2017年5月至今本单位为其办理的[任意一个月] 养老保险证明，证明以保险管理部门出具的为准（竞标人法定代表人出席开评标会议的同此要求）；

单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞标。否则，相关竞标均无效。

四、投标人信用信息

（一）信用信息查询渠道为： “信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；

（二）信用信息查询截止时点：资格审查结束前。

（三）信用信息查询记录和证据留存的方式：由采购人或采购代理机构在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

（四）信用信息的使用规则：采购人或代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与政府采购活动。

五、网上公告和谈判文件获取信息

（一）谈判文件提供时间：2018年 1 月31 日8时30分至2018年2月6日17时30分。

（二）供应商应在招标文件提供的时间内，使用CA锁通过宿迁市公共资源交易电子服务平台（ http：//ggzy.sqzwfw.gov.cn/ ）登录投标人业务系统"采购文件获取"获取招标文件。未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负。

谈判文件售价：每套人民币200元整，使用网上银行购买，售后不退。

（三）供应商网上获取招标文件需申领CA锁，具体办理详见宿迁市公共资源交易电子服务平台《政府采购投标指引》。因供应商未及时办理相关手续导致无法投标的，相关责任由供应商自行承担。

（四）在网上获取谈判文件时，供应商需在系统中登记参与开标评标活动的法定代表人或授权委托人姓名和身份证（系统设置只能输入1人信息）。开标前，供应商可以在系统中自行变更参与开标评标活动人员信息。

六、竞标文件接收信息

（一）竞标文件开始接收时间：2018年 2 月11 日8时30分

（二）竞标文件接收截止时间：2018年 2 月11日9时00分

（三）竞标文件接收地点：宿迁市公共资源交易中心开标厅（市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼11层，具体房间请供应商提前至开标区详见导示牌）

（四）竞标文件接收人：吴浍青    联系电话：0527-84508185

- 七、谈判时间和地点

（一）谈判时间：2018年 2月11日9时00分

（二）谈判地点：宿迁市公共资源交易中心开标厅（市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼11层，具体房间请供应商提前至开标区详见导示牌）

- 八、本次谈判联系事项

采购人联系人：贾老师

联系电话：0527-84507076

采购代理单位联系人：吴浍青

联系电话：0527-84508185

联系地址：宿迁市洪泽湖路康庭茗苑南门机关幼儿园对面四楼

- 九、财政监管：财政部门是政府采购监督管理部门，依法对政府采购活动进行监督管理，监督电话：0527-84363063。

- 十、以上邀请函内容如有变动，将在相关媒体上另行通知。

江苏省宿迁中学

江苏建协工程咨询有限公司

2018年1月31日

第二部分  竞标人须知

前附表：

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | （1）项目名称：江苏省宿迁中学食堂空调供电电缆采购及施工工程 （2）项目编号：E3213010313201801052 （3）付款渠道：财政资金 |
| 2 | 竞标有效期：竞标人提交竞标文件截止之日起 60天。 |
| 3 | 竞标文件份数：正本1份，副本2份。 成交人在签订合同前需另提供副本2份。 |
| 4 | 竞标时携带资料：竞标人在规定的时间和地点准时参加竞标，并在竞标文件接收截止时间前提供以下资料：（1）竞标文件；（2）法人代表居民身份证（或被授权人居民身份证）原件；（3）竞标保证金银行进账手续或年度投标保证金收据。 |
| 5 | 评标办法：采用最低评标价法，按有效竞标诚信报价由低到高的顺序推荐成交候选人。 |
| 6 | 代理服务费：成交供应商应按发改办价格[2003]857 号文规定标准*100%，向代理单位缴纳服务费及评审费（评委费300/人）。 |
| 7 | 竞标保证金 金额：陆仟元整（￥：6000.00） 保证金的形式:转帐支票（同城）、电汇（异地）、网上银行支付等方式（现金除外）提交。保证金必须从供应商法人基本存款账户转到保证金专用账户。 户名：宿迁市公共资源交易中心； 开户行：江苏银行宿迁分行营业部； 账号：由系统随机生成，各供应商的每个分包均不同，请各供应商登录宿迁市公共资源电子交易平台供应商业务系统，点击“竞标保证金账号获取”模块中对应已获取谈判文件的分包查询、使用。 注：1、保证金缴纳、验证及退付，详见总则十二条。 2、供应商可选择使用政府采购年度竞标保证金参与谈判。 3、本条规定的保证金金额如超过供应商缴纳的政府采购年度保证金的，供应商应补缴差额部分。 |
| 8 | 现场踏勘：采购单位不集中组织竞标踏勘现场，竞标人踏勘现场可直接与采购单位联系， 费用自理。投标人因未踏勘现场或踏勘不仔细造成的损失自负。 采购单位联系人：贾老师； 联系电话：0527-84507076 |
| 9 | 不管竞标结果如何，竞标人均应自行承担竞标所需一切费用。 |
| 10 | 财政部门是政府采购监督管理部门，依法对政府采购活动进行监督管理。 |
| 11 | 根据《关于取消网员诚信库资料原件审核和中标项目负责人纸质押证的通知》规定，自2016年10月20日起，取消网员诚信库纸质资料现场审核。供应商可以远程审核网员诚信库资料，联系电话：0527-84396016，若电话忙音，也可以联系QQ：212939750、3199487842。但需要办理CA证书和电子签章的供应商，仍须提供相应材料，并到现场办理，CA办理电话：0527-84396015。 |
| 12 | 1、已经办理“三证合一”的投标企业，只需提供“三证合一”的营业执照即可。 2、参与开标评标活动的人员必须是供应商的授权委托人或法定代表人。 3、在网上下载招标文件时，供应商需在系统中登记参与开标评标活动的授权委托人或法定代表人，姓名和身份证(系统设置只能输入1人信息)。开标前，供应商可以在系统中自行变更参与开标评标活动人员信息。 4、开标评标活动现场，仅允许供应商确认的授权委托人或法定代表人刷二代身份证进入开标评标区参与开标评标活动，其他人员一律不得进入。因不能进去开标评标区参与开标评标活动而被判为无效标的责任由供应商自己负责。 |

一、总 则

（一）采购方式

本项目采取竞争性谈判方式。

（二）合格的竞标人

1、合格的竞标人必须是有能力按照本谈判文件进行施工和提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次谈判不接受联合体竞标。

2、合格的竞标人必须符合谈判文件第一部分《竞争性谈判邀请函》第三条规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

3、合格的竞标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》及其实施条例、《招标投标法》及其实施条例、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

（三）适用法律

本次谈判及由本次谈判产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（四）竞标费用

竞标人应自行承担所有参加竞标有关的费用。

中标人供应商应按发改办价格[2003]857 号文规定标准*100%，向代理单位缴纳服务费及评审费（评委费300/人）。

（五）谈判文件的约束力

竞标人一旦获取谈判文件参加本项目竞标，即被认为接受了本谈判文件的所有条件和规定。

二、竞争性谈判文件

（六）谈判文件构成

1、竞争性谈判邀请函；

2、竞标人须知；

3、技术响应；

4、合同格式及条款（草案）；

5、附 件。

（七）谈判文件的澄清及修改

1、任何要求对谈判文件澄清的竞标人，均应在2018年2月5日17时30分之前按公告中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等，下同）要求采购人（采购代理机构）予以澄清，采购人（采购代理机构）对规定时间内收到的澄清以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

2、采购人（采购代理机构）对已发出的谈判文件进行澄清或修改，澄清或者修改的内容可能影响竞标文件编制的，采购人（采购代理机构）应当在提交首次响应文件截止时间3个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的竞标人；不足3个工作日的，应当顺延提交首次竞标文件截止之日。

3、谈判文件的修改将以书面形式通知所有已获取谈判文件的竞标人，并同时在相关网站上公布。竞标人收到修改文件后，应在1个工作日内回复，逾期不回的视同已收。

4、采购人（采购代理机构）发出的所有补充、修改和变更文件均作为谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等法律效力。

三、竞标文件的编制

（八）竞标文件的编制要求

竞标人应仔细阅读“谈判文件”的所有内容，按“谈判文件”的要求编制“竞标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其竞标对“谈判文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

（九）竞标文件构成

1、资格、资质证明文件

（1）竞标人法人营业执照复印件、税务登记证复印件（三证合一的，提供营业执照复印件）；

（2）法定代表人或其授权代理人签署的竞标函（附件一）；

（3）法人代表证明或法定代表人授权委托书（附件二）；

（4） 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件三）；

（5）企业资质和安全生产许可证证书复印件

（6）查询行贿犯罪档案结果告知函；

（7）竞标人法定代表人的授权委托代理人和项目经理必须为本单位人员，且在竞标文件中提供劳动合同及本单位2017年5月至今本单位为其办理的[任意一个月] 养老保险证明，证明以保险管理部门出具的为准（竞标人法定代表人出席开评标会议的同此要求）；

（8）拟投入项目经理简历表（附件四）

（9）竞标人认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

2、报价文件

（1）报价一览表（附件五）；

（2）已标价的工程量清单（附件六）。

3、技术文件

（1）施工组织设计（附件七）；

（2）主要施工机械、设备一览表（附件八）；

（3）拟选派的技术、施工人员一览表（附件九；

4、竞标人认为有必要提供的其它材料。

注：（1）以上资料为非中文时应提供中文译版；（2）以上材料须加盖单位公章。

（十）竞标文件格式

竞标人需按照上述竞标文件构成顺序编制竞标文件，并按谈判文件中提供的格式填写竞标函、授权委托书、报价一览表等材料。为方便评审，竞标人可编制竞标文件目录和页码。

（十一）竞标报价

1、本项目报价为分次报价，竞标人竞标文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。

2、本项目不接受备选的竞标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。竞标报价应包括：谈判文件所确定的招标范围内的全部内容，包括工程量清单和相应的内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金、招标代理服务费及政策性文件规定等所有费用。

3、竞标报价方式：采用工程量清单计价，单价合同。工程量清单计价成果文件必须按照谈判文件所提供的格式填写。

4、竞标报价编制的参考依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套的计算规范；

（2） 2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》；

（3）2014版《江苏省市政工程计价定额》；

（4） 2014版《江苏省安装工程计价定额》等；

（5）谈判文件、招标答疑、工程量清单、施工图纸、设计、施工规范等；

（6） 2014年《江苏省建设工程费用定额》及苏建价【2016】154号文；

（7）本项目单价采用全费用单价编制；

（8）其他相关文件规定。

5、竞标文件报价中的单价、合价均用人民币表示。竞标人应按谈判文件、工程量清单、相关的技术资料、施工规范、施工现场的实际情况、拟定的施工方案和施工组织设计等，并自主进行报价，但竞标报价不得低于成本价。

6、竞标人需充分考虑施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价。一旦谈判结束最终成交，总价将包定，不予调整。

- （十二）竞标保证金

1、本项目竞标保证金的金额为：人民币陆仟元整（6000.00），供应商在响应文件提交截止时间前，应按供应商须知前附表规定的金额、形式等要求提交竞标保证金。保证金由当地公共资源交易中心代收、代管和代退。

2、供应商应在响应截止时间前将本单位的基本账户《开户许可证》原件扫描件上传至企业诚信库。以未经审核备案的账户提交的竞标保证金不予接受。

3、供应商采用转账支票（同城）、电汇（异地）、网上银行等方式(现金除外)将保证金从基本存款账户提交至保证金专用账户（户名、开户行等详见投标人须知前附表 4，账号： 由系统随机生成，各供应商的每个分包均不同，请各供应商登录投标人业务管理系统，点击“投标保证金账号获取”栏目中对应已获取磋商文件的分包查询、使用）；

4、供应商必须在响应文件递交截止时间前提交竞标保证金。通过转账支票（同城）、电汇（异地）、网上银行缴纳的，谈判会议开始后由采购代理机构到当地公共资源交易中心，根据到账记录开具已收取竞标保证金单位情况列表， 保证金未在响应文件递交截止时间前到达专用账户的，按无效标处理。

5、供应商以个人、办事处、分公司、子公司名义或从他人账户及供应商的其他账户提交的竞标保证金无效。

6、保证金退付：保证金仅通过汇款渠道退至供应商法人基本存款账户。 未成交人的保证金，将在成交通知书发出之日起 5 个工作日内无息退还至原账户。 由采购人或代理机构提交保证金退付申请至当地公共资源交易中心统一办理退付手续。 因供应商原因导致不能及时退付的，责任自负。

注：已按规定在当地公共资源交易中心缴纳政府采购年度投标保证金的供应商无需再次缴纳竞标保证金，但谈判文件供应商须知前附表规定的竞标保证金金额超过供应商缴纳年度保证金的，供应商应补缴差额部分，缴纳要求按上述 1-6 项执行，否则按无效处理。

7、成交人的竞标保证金， 成交后将自动转为履约保证金（不计息）。

8、发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

8.1竞标人在投标截止时间后、竞标有效期内撤回其竞标的；

8.2竞标人在竞标文件中提供虚假材料的；

8.3竞标人有谈判文件规定的恶意串通投标情形的；

8.4成交通知书发出后，除不可抗力外，成交人放弃成交的；

8.5成交人未在规定期限内及时签订项目合同的或拒绝履行合同义务的；

8.6将成交项目转让给他人，或者未经同意，将成交项目分包给他人的；

8.7其它违反政府采购法律法规的有关情况。

（十三）竞标有效期

1、竞标有效期为谈判文件规定的竞标人提交竞标文件截止之日起60天。竞标有效期不满足谈判文件要求的，将视为非响应性文件而予以拒绝。

2、在特殊情况下，采购人（采购代理机构）于原竞标有效期满之前，可向竞标人提出延长竞标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，竞标人可以拒绝这一要求而放弃竞标，竞标保证金将无息退回，同意延长的竞标人既不能要求也不允许修改其竞标文件。第十二条有关竞标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

（十四）竞标文件份数和签署要求

1、竞标文件包括：正本一份，副本二份。竞标人应严格按照竞标人须知的要求准备竞标文件，每份竞标文件封面显著处须清楚地标明“正本”或“副本”字样。竞标文件的正本和副本均需打印，一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、除竞标人对错处做必要修改外，竞标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有竞标单位法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

3、成交人在签订合同前需另提供副本2份。

（十五）竞标文件的密封和装订

1、除特别说明外，全套竞标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

2、竞标人应将竞标文件正本和副本密封包装。密封件外层正面应注明竞标人名称、竞标项目名称、项目编号等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由竞标人自负。

四、竞标文件的递交

（十六）竞标文件递交的方式

1、所有竞标文件都必须在谈判文件规定的递交截止时间前送达指定谈判地点，采购人（采购代理机构）对竞标文件误投或过早启封的概不负责。

2、采购代理机构将在谈判文件规定的时间和地点组织谈判会议，竞标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

3、采购人（采购代理机构）可以通过修改谈判文件酌情延长竞标文件接收截止日期，在此情况下，竞标人的所有权利和义务以及竞标人受制约的截止日期均应以延长后的截止日期为准。

（十七）竞标文件被拒绝接收的情形

1、在规定的竞标文件接收截止时间后送达的竞标文件。

2、未按谈判文件要求密封、标记的竞标文件。

3、竞标人法定代表人或其授权委托人未携带居民身份证参与谈判会议的。

4、竞标截止时间前未按竞争性谈判文件要求递交保证金进账手续或年度投标保证金收据的。

（十八）竞标文件的修改和撤回

1、竞标人在递交竞标文件截止时间之前，对所递交的竞标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为竞标文件的组成部分，对竞标人具有约束力。

2、竞标文件的修改或撤回应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改的文件必须在竞标截止时间前送达。

3、竞标截止时间之后，竞标人不得对其竞标文件作任何修改、不得撤回竞标文件。

五、无效标、废标、串通竞标认定条款

（十九）无效竞标条款

1、竞标人资格不符合谈判文件中规定要求或未按规定提交资质证书的；

2、竞标人在规定时间内未按要求提交竞标保证金的；

3、竞标文件份数、签署、装订、盖章不符合谈判文件要求的；

4、法人或授权委托人不参加谈判仪式及质询事宜的；

5、竞标文件出现重大偏差，未对谈判文件进行实质性响应的；

6、其它谈判小组认为有必要取消的竞标；

7、竞标人有本谈判文件规定的恶意串通竞标情形的；

8、法律、法规规定的其他情况。

（二十）废标条款

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的竞标人或者报价未超过采购预算的竞标人不足三家的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（二十一）取消成交候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他竞标人的；

3、与采购人、其他竞标人或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在规定时间内未与采购人签订采购合同的；

6、法律、法规规定的其他情况。

（二十二）恶意串通竞标的情形

1、竞标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他竞标人的竞标情况，并修改其竞标文件；

2、评审活动开始前竞标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、竞标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改竞标文件；

4、竞标人之间协商竞标报价、技术方案等竞标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞标人按照该组织要求协同竞标；

6、竞标人之间事先约定由某一特定竞标人成交；

7、竞标人之间商定部分竞标人放弃竞标或者放弃成交；

8、竞标人与采购人或采购代理机构之间、竞标人相互之间为谋求特定竞标人中标成交或者排斥其他竞标人的其他串通行为；

9、不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

11、不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

13、不同竞标人的竞标文件相互混装；

14、不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、谈判程序及最终报价

（二十三）谈判仪式

1、采购人（采购代理机构）按谈判文件规定的时间、地点组织谈判。采购人代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与监管。

2、竞标人应委派法人或授权代表参加谈判活动，参加谈判的人员须持本人身份证原件签名报到。

3、谈判由招标代理主持。

4、谈判时，由竞标人或者其推选的代表检查竞标文件的密封情况和保证金提交情况等。对检查未通过的，采购人（采购代理机构）将拒绝并原封退回其竞标文件。

（二十四）谈判小组

采购人（采购代理机构）根据本项目的特点，于谈判前半天内，从评审专家库中随机抽取、组建谈判小组，其组员由有关技术、经济等方面的专家等三人以上单数组成。谈判小组在监督部门的监督下独立完成评标工作，负责对竞标文件进行审查、质询、评审、推选成交候选人。

（二十五）谈判原则

“公平、公正、客观、竞争” 为谈判的基本原则，谈判小组将根据这一原则，公正、平等地对待各竞标人。

（二十六）谈判程序

1、谈判小组首先对各竞标文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。谈判小组判断竞标文件的响应性，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的竞标文件，竞标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

⑴资格性检查：谈判小组根据法律法规和谈判文件的规定，对竞标文件的资格证明文件进行审查，以确定竞标人是否具备谈判资格。

⑵符合性检查：依据谈判文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，存在重大偏离的竞标文件为无效标。所谓重大偏离是指竞标人竞标文件中所述工期、质量等明显不能满足谈判文件要求。重大偏离的认定须经竞争性谈判小组三分之二以上组员同意。

3、谈判小组根据谈判文件要求，讨论、通过谈判工作流程和谈判要点。

4、招标代理按照签到顺序通知有效竞标人谈判。

5、围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与各个有效竞标人分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次原则上为一轮，具体由谈判小组视情况决定。

6、谈判文件有较大变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。

7、竞标人未及时参与谈判或多次报价的，视为自动放弃竞标资格。

（二十七）最终报价

1、谈判结束后，谈判小组将要求所有有效标竞标人在规定时间内确定最终报价及服务承诺，最终报价是竞标文件的有效组成部分，作为评审的依据。

2、参与二次(多次)报价及服务承诺的人员须是竞标单位法定代表人或其授权代表（核对身份证）。

3、本项目最高限价为人民币叁拾万零肆仟元整（￥：304000.00元），高于限价的竞标文件将作为无效标处理。

4、在采购内容和采购需求不变的情况下，竞标人次轮报价及最终报价均不得高于首轮报价，否则作无效标处理。成交后，成交竞标人须并按总价下调比例，调整各分项价格（不可竞争费用除外）。

（二十八）推荐成交候选人

在满足谈判文件全部实质性要求的前提下，谈判小组按有效诚信报价由低到高顺序推荐3名及以上成交候选人。

（二十九）谈判过程保密

1、在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较等有关信息，相关当事人均不得泄露。评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密，谈判小组以及与评审工作有关的人员负有保密责任。

2、竞标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其竞标文件将被作为无效竞标文件。

3、在谈判期间，采购代理机构有专门工作人员与竞标人进行联络。

4、采购代理机构和谈判小组不向未成交的竞标人解释未成交原因，也不对谈判过程中的细节问题进行公布。

七、成交及合同签订

（三十）确认成交竞标人

谈判小组根据本谈判文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交竞标人。

（三十一）标后审查

1、采购人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人竞标文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选人竞标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2、采购人若发现成交候选人在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，由监管部门依法进行处罚。

3、采购人不得通过对样品进行检测、对竞标人进行考察等方式改变评审结果。

（三十二）成交通知书

1、成交结果在财政部门指定信息媒体上发布后，采购人（采购代理机构）将向成交竞标人发出成交通知书。

2、成交竞标人应及时到招标代理领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

（三十三）签订合同

1、成交竞标人与采购人应当在成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，谈判文件、成交竞标人的竞标文件、分次报价及服务承诺文件以及谈判过程中有关澄清文件均作为合同附件。

2、成交竞标人无正当理由拒绝在规定时间内签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的成交竞标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（三十四）履约保证金

1、签订合同前，成交供应商的竞标保证金转为合同履约保证金。

2、项目完成后，成交人凭采购人出具的验收报告、履约保证金收据到采购人办理退付履约保证金手续，履约保证金将无息退回至成交竞标人。

八、验收及付款

（三十五）验收

采购人组建验收小组，工程质量应符合国家、省、市及行业的一切法规、规范的要求，并出具验收报告。

（三十六）项目办结及付款

1、项目完成后，成交竞标人凭采购人出具的验收报告收据到采购代理机构办理项目办结单。

2、成交竞标人凭项目合同、验收报告、项目办结单和发票原件及复印件到市财政局政府采购处办理资料备案及发票签章事宜。

3、采购人凭政府采购计划申请表（采购人留存联）、项目合同、验收报告和经政府采购处签章的发票原件在合同约定的时间内办理采购款支付手续。

九、质疑与投诉

（三十七）质疑

1、竞标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑超出采购代理机构代理范围的，竞标人应当向采购人提出。

2、质疑起算时间

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3、提出质疑的竞标人应符合下列条件：

（1）是参与所质疑项目采购活动的竞标人；

（2）质疑函内容符合相关的规定；

（3）在规定的有效期限内提起质疑；

（4）国务院财政部门规定的其他条件。

4、质疑函的必备内容

（1）质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、邮编、单位和法定代表人电话号码、联系人及电话；

（2）所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章，并提供法定代表人居民身份证复印件；

（6）竞标人委托代理质疑的，应当向代理人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。委托代理人须为质疑人正式工作人员，提供近三个月内质疑人为其缴纳社会养老保险的证明。

5、在法定质疑受理时限内，质疑人将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购人或采购代理机构。

6、采购人（采购代理机构）在收到质疑函后，认为质疑函内容、格式等不符合本规定的，告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑。

7、对符合法定质疑条件的，采购人（采购代理机构）在收到质疑人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑竞标人和其他有关人员，但答复的内容不涉及商业秘密。

（三十八）投诉

1、质疑人对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

2、对不符合质疑投诉条件及虚假、恶意质疑投诉、举报将予以驳回，并记录诚信管理档案，降低诚信等级。

十、评分办法

（三十九）项目采取最低评标价法确定成交候选人。即在满足谈判文件质量和工期等实质性要求的前提下，以诚信报价最低的原则推荐成交竞标人。诚信报价根据竞标人提出的竞标报价，按其诚信等级给予每级别0.3%的价格折扣进行计算（详见宿财购〔2011〕10号）。即按公式：竞标人诚信报价=竞标人最终竞标报价*（1-0.3%*诚信等级）。

最终成交价为竞标人最终竞标报价。

第三部分  技术标准和要求

- 工期要求:15日历天

- 技术规范

根据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

- 质量标准：合格。

- 工程量清单另附

- 图纸另附

- 工程款的支付时间、方式

工程完工并经验收合格后付至合同价款的80%；工程审计结束后付至审定价的95%；余款待质保期满后付清（无息）。

七、质保期：按现行国家、省、市相关规定执行。

八、其他：

1、相关材料进场前提供样品，经采购人同意后方可使用。

# 第四部分  合同格式及条款

GF-2013-0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：  江苏省宿迁中学

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 江苏省宿迁中学食堂空调供电电缆采购及施工工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：江苏省宿迁中学食堂空调供电电缆采购及施工工程

2.工程地点：   江苏省宿迁中学

3.工程立项批准文号：   政府采购审批

4.资金来源：   财政资金

5.工程内容：  江苏省宿迁中学食堂空调供电电缆采购及施工工程

6.工程承包范围：

江苏省宿迁中学食堂空调供电电缆采购及施工工程

#### 二、合同工期

计划开工日期：2018年 月日。

计划竣工日期：2018年 月日。

施工期：工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合   国家质量验收合格   标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                                   (¥            元)；

2.合同价格形式：  固定单价合同

#### 五、项目经理

承包人项目经理：

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在     江苏省宿迁中学     签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自         双方签字盖章后         生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                组织机构代码：  

地  址：              地  址：  

邮政编码：              邮政编码：           

法定代表人：                    法定代表人：      

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：            电  话：

传  真：            传  真：              

电子信箱：                          电子信箱：             

开户银行：            开户银行：             

账  号：                账  号：             

### 第二部分   通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分通用合同条款

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： (1)施工招标文件（包括修改澄清通知）及答疑、投标文件及附件；(2)明确双方权利、义务的纪要、协议；（3）双方有关工程的合同洽商、变更等书面协议或文件等；        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       按通用条款执行   。

1.1.3.9 永久占地包括：    无   。

1.1.3.10 临时占地包括：   本工程无临时占地 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按通用条款执行  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关其它标准、规范。如在施工期间，相关标准、规范已更新，以最新的版本为准。设计施工图纸的要求高于标准、规范时，按设计施工图纸的要求实施。  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无特殊要求       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)本合同专用条款；(5)本合同通用条款；(6)技术标准和要求；(7) 已标价工程量清单； (8) 图纸；(9)其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：全套施工图贰套；

发包人向承包人提供图纸的内容：与本合同工程内容相关的图纸，承包人收到图纸后应认真核对，如发现有明显错误或遗漏，应立即以书面形式报告发包人，否则应承担全部责任。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程进度计划、材料进场总计划、甲供材及设备进场计划。进场施工前提供材料计划，材料投标品牌，按发包方要求提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划等资料）；施工组织设计、专项施工方案。 ；

承包人提供的文件的期限为：开工前7日内  ；

承包人提供的文件的数量为： 上述文件资料不少于一式四份，如提供的份数无法满足需求，承包人需无偿另行提供，承包人需一并提供上述资料的电子版文件 ；

承包人提供的文件的形式为：  纸质文件（按要求签字、盖章）和电子文件       ；

发包人审批承包人文件的期限：  承包人提交文件（文件需齐全、有效）后14日内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：江苏省宿迁中学发包人办公室内   ；

发包人指定的接收人为：发包人代表及其授权人     。

承包人接收文件的地点：承包人项目经理或项目部主要人员办公室 ；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理或其授权人 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：只有项目施工人员办理上岗证或出入证才能进入施工现场，其他无关人员一律不能施工现场，如果擅自进入现场，由此而产生的后果由承包人自行负责。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按红线划分     。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：提供施工所需的红线内场地，并在计算工期前将施工现场各种障碍物清除；其他料场、办公等用地由承包人自行解决     。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归发包人所有         。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄漏有关图纸内容，不得将本项目图纸挪作他用或提供给第三方，工程竣工后，原图全部收回。  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款执行      。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与本工程无关的一切事宜  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  由承包人根据施工情况自行考虑，费用由承包人自行承担       。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  出现通用条款第（1）、（2）、（3）条款，可予以调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；具体调整办法按 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中相关规定执行 。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式发出。确有必要时，工程师可以发出口头指令，并在72小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7日内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。除工程师或工程师代表（如工程师委派工程师代表时）外，发包人派驻工地的其他人员无权向承包人发出任何指令。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行      。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： ⑴施工现场具备施工条件的要求及完成时间： 提供施工所需的红线内场地，并在计算工期前将施工现场各种障碍物清除；其他料场、办公等用地由承包人自行解决。

⑵将所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求： 水、电等均由承包人自行解决。

⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：   计算工期前负责公共道路的畅通。施工场地内临时道路由承包人自行解决。

⑷工程地质和地下管网线资料的提供时间：计算工期前提供工程地质和地下管网线路等资料。

⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：计算工期前办妥相关开工手续。

⑹水准点与坐标控制点交验要求：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场书面交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责恢复的费用。

⑺图纸会审和设计交底时间：   现场另行确定。

⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：督促承包人做好保护工作。费用由承包人负责。

⑼双方约定发包人应做的其他工作：          协商处理           。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：    承包人应在工程竣工后30日内提供完整的竣工图和竣工结算及其资料   。

承包人需要提交的竣工资料套数： 按发包人统一要求提供完整的竣工资料（含竣工图）及竣工验收报告 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担,包含在合同价格中 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后30日内  。

(7)承包人应履行的其他义务：

①需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理上述手续，费用由承包人负责。施工中建筑垃圾、泥浆（或淤泥）等需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门制定（或确认后）的地点放置。  ② 承包人应与所有施工人员签订劳动用工合同，明确劳动报酬并报发包人备案，承包人应及时足额支付劳动报酬，对发包人支付的工程款项，应优先用于支付工人工资；承包人需按规定缴纳农民工工资保证金。③施工过程中应采用样板引路，采取挂牌标识，严格质量责任，严密质量管理体系；④自觉接受发包人及委托管理、监理的监督管理，参加发包人、管理和监理组织的工程例会，及时报告工程情况，并接受整改要求；⑤协调处理好各种公共关系，承担因承包人责任引发的民事纠纷的损失和处理工作，包括因承包人违反有关规定而导致政府相关部门的处罚； ⑥及时办理有关签证和确认手续。⑦负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫；负责施工期间对施工区域内及周边的所有建筑物进行保护；负责施工期间因施工材料或设备运输对场内道路的日常保洁与及时维护，做到发现污损及时清扫及修复；⑧标识：所有照明开关、插座、配电箱等均需标注回路、用途、箱/柜编号，标识应耐久、可靠、明显、清晰. 电缆/导线的色标应按供电部门的规定执行；⑨施工现场临近的路面、管道、建筑物、构筑物、设施由于本工程原因导致开裂损坏的均由施工单位承担责任。⑩防洪、防台风：合同总价中已包括有关当局规定的防洪、防台风措施所需要的一切费用。发包人将不接受由于采取防洪、防台风措施所向发包人提出的费用索赔。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：        ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                     ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行合同约定的承包人职责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   投标文件中明确的项目经理必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于5日、每天不少于8小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须提前请假。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：在施工期间，承包人必须按时为项目经理缴纳社保，并向发包人提供与项目经理签订的有效劳动合同。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  离开工地需经发包人及总监理工程师同意，若无正当理由且未经发包人及监理工程师同意不在工地的，承包人按每天1000元向发包人支付违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：   投标文件中明确的项目经理，不得擅自变更，承包人在开工时或施工过程中擅自变更的，承包人同意向发包人支付2万元人民币的违约金，且发包人有权解除合同并向承包人追究由此带来的发包人的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  当承包人工程质量、安全管理、进度管理、文明管理明显无法达到原定计划标准时，发包人有权提出更换注册建造师，承包人同意向发包人支付2万元的违约金，并在发包人发出正式通知后14日内更换项目经理，否则，发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿损失。 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： ①主要施工管理人员（技术负责人、安全员、施工员、质检员等）与承包人签订的劳动合同和承包人为其缴纳社保的证明资料；②特殊工种人员名单及相应的上岗证及资格证明  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  主要施工管理人员不称职造成工程质量、安全管理、进度管理、文明管理明显无法达到原定计划标准时，发包人有权要求承包人在7日内撤换或调整其认为不称职的主要施工管理人员，承包人在接到更换通知后无正当理由拒绝更换的，发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  （1）离开工地需经发包人同意，若无正当理由且未经发包人同意不在工地的，承包人同意按每天500元向发包人支付违约金

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：   如无发包人书面同意，承包人不得擅自更换主要施工管理人员，如擅自更换，承包人同意向发包人支付1万元人民币的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包       。

主体结构、关键性工作的范围：      改造、装修    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款执行      。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    提供     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   中标后投标保证金自动转为履约保证金；

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

（1）工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的合格标准。

（2）工程质量不符合设计要求或质量不合格，发包方有权要求承包人停工和返工，所发生的一切费用由承包人承担，工期不予顺延。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知发包人代表参加。通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内重新验收。承包人不服从质量管理的发包人有权清退其出场，并赔偿因此而造成的一切损失。    。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  （1）进入施工现场的各类安全防护承包由人统一协调管理，安全责任由承包人承担，费用含在投标报价中；（2）承包人负责进入施工现场施工人员及财物安全，发生任何伤亡事故与发包人无关，承包人自行解决；（3）承包人应合理安排、安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由承包人承担。承包人应负责保管水、电设施，若发生丢失或损坏，由承包人赔偿。（4）严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）等相关法律法规、双方签定的《安全施工协议》。承包人在施工现场的安全管理、安全教育和安全事故责任及所发生的费用均由承包方承担。由承包人按规范施工并对安全生产负全责，除执行通用条款的相关规定外，承包人应严格按照施工组织设计组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习，安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，并配备专职安全人员，全面负责施工现场的安全及周边设施的安全和第三方人身安全，并承担所有责任及相应地赔偿费用。（5） 承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包方承担。在承包人施工范围内发生或因承包人施工活动有关的安全事故由承包人负责处理并承担责任。（6）承包人应合理安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    按通用条款执行   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  必须在进场后或施工合同签署后7日内编写针对本工程的施工场地治安管理计划，并制定对治安突发情况的紧急预案，费用包含在合同价中，

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  合同当事人对文明施工的要求：（１）施工安全： ①承包人报请监理工程师和业主代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。②承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。 （２）施工噪音 ：工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和宿迁市有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。 在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决，业主予以配合。 （３）污水排放： 所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引进的后果由承包人自行负责。 所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。 （４）夜间施工：承包人应按宿迁市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响；（5）扬尘防治：做好扬尘防治专项方案，确保黄土露天区域2小时内完成覆盖，做到长效洒水降尘。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  不体现     。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按通用条款执行   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人在进场施工3日前 ，向发包人提交4份其格式和内容符合监理工程师要求规定的主体工程组织设计，以备审查批准  。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用条款执行   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    按通用条款执行    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    按通用条款执行     。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   无     。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同工期按本合同相关条款约定的工期，如工期延误，应承担违约责任，并按每延误一天2000的标准向发包人支付违约金，，此违约金的支付不能解除承包人应完成工程的责任和合同规定的其他责任。  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工期延误的赔偿限额为工程合同价款的10%。   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按通用条款执行     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按通用条款执行。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    本工程发包人不要求提前， 无奖励             。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   无         。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  （1）室外红外网络枪式摄像机；（2）交换机;(3) 光电转换器；（4）发包人及设计人认为有必要提供样品的其他材料、设备     。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人自行承担     。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按通用条款执行    。

施工现场需要配备的试验设备：  按通用条款执行           。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按通用条款执行           。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      按通用条款执行          。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   按通用条款执行

10.1.1工程设计变更

承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用由发包人承担，获得的收益由发包人专享。

10.1.2工程变更的其他约定：

⑴发包人保留增加、减少工程项目或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变更为由提出不合理的要求，如不执行，则按工程违约处理；

⑵变更导致工期的顺延由监理工程师审核、发包人批准为准。

⑶承包人不得擅自进行变更，提出的工程变更申请必须严格按照发包人规定的工程变更管理流程执行，涉及结构、工艺的变更内容必须经设计单位确认，因承包人自身原因导致的工程变更，所造成的增加费用由承包人承担。

⑷设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费用由承包人承担，工期不予顺延。

⑸由于承包人自身原因造成工期延误而提出加快施工速度措施引起的变更，在履行了发包人的审批手续后方可实施，其增加的费用由承包人承担。

⑹由于承包人改变投标时的施工组织设计而发生的变更，在履行发包人审批手续后，费用由承包人自理。

（7）所有工程变更必须严格按照发包人规定的工程变更管理流程执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:    经确认的工程变更，其价款调整的办法：设计变更、发包人和监理方均认可的签证、招标图纸以外新增加的工程项目调整方法：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；仅作主要材料变换的，也仅对变更后发包人方指定产品的招标价差部分进行调整后并入结算价（含相关税费）；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；具体调整办法按 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中相关规定执行。

（4）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的：a依据投标报价中相应的人工、材料、机械价格及费用计取标准计算组成新增项目的结算价；b对于投标报价中相关价格、标准混乱或无法鉴别的，则按编制工程招标控制价相同的标准计算新增项目的预算价，以招标控制价下浮后确定新增项目的结算价，以预算价下浮后（下浮率＝（1-中标价/招标控制价）*100%，不含暂估价材料、暂列金额、专业工程暂估价）确定新增项目的结算价 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到合理化建议后7日内  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到经监理人审核通过的合理化建议后7日内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

无                             。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 由发包人自行决定是否使用，与承包人无关  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 本工程除人工费用按政策性文件调整外，其他价格均不作调整   。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  （1）本工程的签约合同价是承包人依据招标文件所规定的工作要求、施工图纸、工程量清单、结合承包人的施工组织设计、现场踏勘及自身的实力和管理水平投标的报价，已将总价措施项目费用、施工期间各类建材的市场价格风险、机械费用的风险综合考虑在投标报价内，除招标文件或施工合同条款中另有约定，上述风险费用均不作调整。   。

风险费用的计算方法：     已含在合同价内，不予调整。    。

风险范围以外合同价格的调整方法：  人工费用按政策性文件调整

（3）非承包人原因造成的工期延误超过6个月以上时：另行约定。

（4）由发包人签发的设计变更、现场签证、图纸会审纪要和会议纪要中有关牵涉到工程造价变化的部分，均按工程变更考虑，统一执行专用条款10.4.1中有关工程变更价款调整的计算方法。该部分引起的工程造价的变化，应由承包单位在收到有关书面确认单的3天内提交费用调整计算书，由发包人派出的工程师在接到承包单位提交的费用调整计算书后28天内完成审核。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关文件执行  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： (1)每周五承包人向发包人代表提交上周实际完成工作内容、工程量报表及累计完成工作内容、工程量报表； (2)工程竣工验收合格后1个月内，承包人向发包人代表提交本项目合同范围内工程量结算报告、报表，否则每延迟一天向发包人支付合同价款千分之一的违约金。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程完工并经验收合格后付至合同价款的80%；工程审计结束后付至审定价的95%；余款待质保期满后付清（无息）。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    按发包人统一要求提供完整的竣工资料（含竣工图）及竣工验收报告   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   无      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：     按通用条款执行       。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   无        。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  每延迟一天向发包人支付合同价千分之一的违约金        。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   竣工验收合格后7日内     。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  工程竣工后一个月 。

竣工付款申请单应包括的内容：   竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额          。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   /     。

发包人完成竣工付款的期限：         按通用条款执行          。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   按通用条款执行  。

承包人同意工程竣工验收合格后，由宿迁市审计局（或财政局）或其委托的具有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。

工程结算审计由发包人负责，如审计单位对承包人提交的决算额核减超过10%，超过10%部分的审计费用由承包人承担。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式五份     。

承包人提交最终结算申请单的期限：    按通用条款执行               。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款执行   。

（2）发包人完成支付的期限：    按通用条款执行    。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  竣工验收合格后 24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   发包人将合同价款的5%作为质保金         。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /          ；

（2）  5  %的工程款；

（3）其他方式:                   /                。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:              /                   。

关于质量保证金的补充约定：    /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   从工程竣工验收合格之日起算，24个月        。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  承包人接到发包人通知后3小时内予以响应，24小时之内到达现场，48小时内开始修复工作； 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修  。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     无       。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   不承担   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    不承担       。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    按通用条款执行     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：        无           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    按通用条款执行    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      按通用条款执行      。

（7）其他：            按通用条款执行         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  （1）承包人在施工中对规定现场的已完工工程的成品造成损毁及污染的；（2）经查实，承包人在本工程上有出借资质或挂靠施工现象，视为承包人违约；（3）在施工期间由于承包人原因发生安全及质量事故；（4）承包人未能在竣工验收合格后及时清理垃圾、平整场地的；（5）承包人原因，导致周边住户和单位投诉或被新闻媒体给予负面曝光的；（6）承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的；（7）承包人现场施工人员未佩戴安全帽及违规操作的； （8）承包人用电安全、污水（泥浆）排放未按规定要求执行的；（9）承包方自检资料完整、规范，数据真实、准确，检查频率达不到规范设计和相关要求。（10）进场的原材料检测频率不符合要求 ；（11）工程相关试验频率不符合要求，未能全面反映工程总体质量状况，实验数据虚假或错误较多、偏差较大。（12）承包人未能采取有效措施来控制、降低施工现场的扬尘、噪音等环境污染，或因环境污染造成被相关部门责令停工的。（13）承包人进场施工前未按照主管部门的相关规定交纳农民工工资保证金；（14）对于发包人提供的工程地质和地下管网线路等资料，承包人应进行详细核实，遇见资料与现场情况不一致时没有立即向监理单位和发包人报告，由于承包人野蛮施工或未认真核实而引起的相关责任事故的；

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  （1）承包人在施工中对规定现场的已完工工程的成品造成损毁及污染的；需负责整改并承担所发生的一切费用，同时承包人同意向发包人支付5000元/次的违约金。

（2）在施工期间由于承包人原因发生安全及质量事故；每发生一次，根据事故的影响程度，承包人还须向发包人支付2000—10000元的违约金；

（3）如承包人未能按本合同约定在工程竣工后及时清理垃圾、平整场地，则发包人有权自行清理垃圾、平整场地，承包人除应负担发包人因此而发生的费用外，还应按本合同总价款10%的标准向发包人支付违约金。

（4）承包人现场施工人员未佩戴安全帽及违规操作的；承包人同意向发包人支付200元/人·次的违约金。

（5）如因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的；承包人承担违约责任，需向发包人支付保险赔付金10%的违约金。

（6）本工程应达到发包人要求的质量标准，承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工。如第一次工程竣工验收时工程质量达不到合格标准时，发包人将没收全部履约保证金；第二次工程竣工验收时工程质量仍达不到合格标准时，发包人将没收全部履约保证金、终止施工合同并不再支付剩余工程款，承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部损失。

因承包人自身原因，达不到合格标准，承包人必须进行整改，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此造成的工期延误按前述有关条款向发包人支付违约金。

（7）承包人同意违约赔偿金在每次付工程款中扣除，且承包人不存在任何异议。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  在本合同解除后，承包人必须在5日内无条件退场并完成清理工作。发包人将按承包人已完成合格工程量的60%给予结算，承包人并承担由此而给发包方造成的一切损失。      。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    无          。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  按通用条款执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   承包人承担合同履行期间所有按规定由甲乙双方投保的内容。

承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任。

承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的   。

承包人须按国家有关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身险以及国家其他相关文件规定的必须要办理的保险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   /     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人须为其施工设备办理保险,其他财产保险由投标人自行考虑   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       按通用条款执行    。

#### 20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     工程所在地    人民法院起诉。

- 21、补充条款

21.1串通投标行为合同管理实施细则：

（一）承包人被举报或经核查发现其存在法律法规所列串通投标或弄虚作假情形的，发包人应书面告知承包人。

（二）承包人应在接到发包人书面告知后7 日内，向发包人提供相关举证材料。如承包人未能在规定时间内举证或其举证材料不足以排除其存在串通投标和弄虚作假行为的，均视同承包人存在违约責任，承包人应向发包人支付不低于合同金额   %的违约金。

（三）承包人存在串通投标或弄虚作假行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响本合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。

（四）承包人应按照投标承诺和备案合同约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻施工现场，原则上不得调整；确需调整的，需经发包人同意。发包人应在进场施工前严格核对进场施工队伍，承包人擅自改变项目负责人及主要管理人员的，一律不得进场施工。

（五）实行承包人项目管理机构主要成员现场签到考勤制度。项目管理机构主要成员每月出勤率不低于80%，否则，应向发包人支付不少于合同金额   %的违约金。

（六）承包人存在合同违约行为的，应按合同约定向发包人支付违约金。发包人应通过工程款结算方式，将承包人应支付的违约金扣除，不得从承包人提交的履约保证金中扣除。发包人应同时将承包人违约处理情况及时报送相关行政监管部门。

21.2拖欠农民工工资问题合同管理实施细则，主要内容包括：

（一）施工企业（包括施工总承包企业和分包企业，下同）按照《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》规定的标准交纳农民工工资保证金。

（二）施工企业应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。

（三）施工企业保证不克扣和拖欠工资，不以发包人拖欠工程款为由拖欠农民工工资。

（四）实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离，建设方（发包人）须按时足额按合同约定向农民工工资专用账户存入工资款项，用于支付农民工工资。

（五）施工方（承包人）应主动将农民工工资发放情况表报建设方（发包人）审定。建设方（发包人）应对施工方（承包人）实际支付农民工工资情况进行审查。

（六）施工方（承包人）未按上述（一）（二）（三）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向建设方（发包人）支付实际拖欠农民工工资总额 2倍的违约金。建设方（发包人）未按上述（四）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向施工方（承包人）支付实际拖欠农民工工资总额 2倍的违约金。

21.3转包违法分包行为合同管理实施细则：

（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（二）转包、违法分包违约贵任。承包人不得将承包工程进行转包或违法分包。经核查，发现承包人存在法律法规及《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）第七条、第九条规定的转包、违法分包情形的，发包人应书面告知承包人。承包人应在接到书面告知后7日内，向发包人提供相关证明材料。承包人未能在规定时问内举证或其证明材料不足以排除承包人存在转包、违法分包行为的，视同承包人存在违约责任，承包人应向发包人支付不低于合同金额 2%的违约金，并视情况制止分包行为。承包人存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。承包人将工程转包或违法分包的，发包人有权终止合同。

21.4环境污染行为合同管理实施细则，主要包括以下内容：

（一）项目开工前，施工方（承包人）主动履行污染物排放申报制度，积极完善各项申报手续。

（二）禁止违法夜间施工，杜绝噪声扰民现象发生。

（三）施工、作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、料场遮盖等措施，防止扬尘污染。

（四）商品混凝土、建筑物料、垃圾、渣土运输车辆密闭、进出施工现场进行冲洗，严防沿途抛洒、扬散。

（五）项目建设方（发包人）在履行环境保护责任的同时，应督促施工方（承包人）采取环境保护各项措施；施工方（承包人）应主动积极配合建设方（发包人）依法完善各项环保手续并规范施工，杜绝环境污染及扰民现象发生。施工方（承包人）违反本条规定情形的，每发生一次应向建设方（发包人）支付 1万元至5万元违约金。

项目建筑物料供应、渣土运输等服务方在物料供应、运输服务过程中，违反本条规定情形，导致建筑物料、渣土等沿途抛洒、扬散的，每发生一次，应由施工方（承包人）向建设方（发包人）支付 1万元至5 万元违约金。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                组织机构代码：  

地  址：              地  址：  

邮政编码：              邮政编码：           

法定代表人：                    法定代表人：      

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：            电  话：

电子信箱：                          电子信箱：             

开户银行：            开户银行：             

账  号：                账  号：             

附件

附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）     江苏省宿迁中学

承包人（全称）_

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 江苏省宿迁中学食堂空调供电电缆采购及施工工程  签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5  年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2    年；

5．供热与供冷系统为    2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本工程质保期为2年，设备、材料等产品自身质量保修期长于2年的，按产品自身的质量保修期计算质保期          。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人接到发包人通知后3小时内予以响应，24小时之内到达现场，48小时内开始修复工作；承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、由承包人施工质量原因致使工程在保修期内造成财产损失及人身伤害的，承包人应承担相关赔偿责任。

5．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                      。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                      承包人(公章)：

地  址：                  地  址： 

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：                      传  真：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

### 第五部分  附 件

附件一

竞  标  函

江苏省宿迁中学：

经研究，我们决定参加编号为E3213010313201801052江苏省宿迁中学食堂空调供电电缆采购及施工工程的竞争性谈判活动并竞标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，并放弃对谈判文件任何误解的权利，提交竞标文件后，不对谈判文件本身提出质疑；

二、我方提交竞标文件，正本1份，副本2份；

三、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，如果我们的竞标文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每项要求，并按我们竞标文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方；

四、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，贵方有选择成交竞标人的权利；

五、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我们同意按竞争性谈判文件的规定交纳竞标保证金和履约保证金，遵守贵方有关谈判的各项规定；

七、我方的竞标文件有效期为60天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

附件二

法定代表人授权委托书

江苏省宿迁中学：

（单位名称）法定代表人授权我单位            （职务或职称）          （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次E3213010313201801052江苏省宿迁中学食堂空调供电电缆采购及施工工程谈判活动的一切事宜。

特此授权，代理人无转委托权。

（授权委托人参加开标会议的提供，附法定代表人、授权委托人身份证、授权委托人社会保险复印件，开标现场提交一份纸质的授权委托书）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

附件三

没有重大违法记录的书面声明

江苏省宿迁中学：

（单位名称）在参加E3213010313201801052江苏省宿迁中学食堂空调供电电缆采购及施工工程采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指竞标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

附件四

拟投入项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同 任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执业证书 | （证书编号： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任 职务 | 建设方 联系电话 |  |

注：竞标文件中须提供拟选派项目经理资格证书复印件和身份证复印件，且在竞标文件中提供劳动合同及本单位2017年4月至今本单位为其办理的任意一个月社会养老保险证明，证明以保险管理部门出具的为准；

单位公章：         法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

附件五

报 价 一 览 表

| 项目编号及 名称 | E3213010313201801052 江苏省宿迁中学食堂空调供电电缆采购及施工工程 |
| --- | --- |
| 竞标总价 | ￥： 人民币（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 工期 |  |
| 质量要求 |  |
| 其他承诺 |  |
| 备 注 |  |

单位公章：                 法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

附件六

已标价工程量清单

附件七

施工组织设计

竞标人应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方案的布置，主要包括：

一、施工组织总体设想和施工平面图；

二、施工进度计划、劳动力、机械设备和材料投入计划和质量保证措施；

三、项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；

四、安全文明施工及环境保护措施；

五、所选材料的技术性能指标及对谈判文件的响应情况。

单位公章：         法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

附件八

主要施工机械设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位公章：         法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

附件九

竞标人技术、施工人员一览表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1、本表配备人员数量由竞标人自行确定，表格可自行拓展；2、竞标人应将本表所列人员的职称证书或取得的相关专业认证资质等级证书复印件附后；3、若中标，技术、施工人员必须按本表承诺人员实施,未经同意不得擅自更换。

单位公章：         法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

附件十

竞标人认为有必要提交的其他材料